Introduction à Scrum
lieu
date
animateur
Version française : Claude Aubry

---
Scrum
“The New New Product Development Game” dans Harvard Business Review, 1986
  - “… L’approche course de relais pour le développement de produits…peut être en conflit avec les objectifs de vitesse et de flexibilité maximum. A l’inverse, une approche holistique comme au rugby— quand une équipe essaie d’avancer en restant unie, en se passant le ballon de main en main— peut mieux servir les exigences de compétitivité d’aujourd’hui.”
Wicked Problems, Righteous Solutions par DeGrace et Stahl, 1990
  - Première mention de Scrum dans le contexte logiciel

---
Origines de Scrum
Jeff Sutherland
  - “Initial Scrums” à Easel Corp en 1993
  - IDX : près de 600 personnes formées à Scrum
  - Pas seulement des projets simples
    - Logiciels critiques dans le domaine médical
Ken Schwaber
  - ADM
  - Première présentation de Scrum à la conférence OOPSLA 96 avec Sutherland
Mike Beedle
  - “Scrum Patterns ” à PloPD4

---
Scrum a été utilisé par …
Des éditeurs de logiciels
Des sociétés faisant partie de « Fortune 100 »
Des « start-up »
Des équipes de développement en interne
Des équipes travaillant sur des contrats au forfait

---
Scrum a été utilisé pour …
Du logiciel critique dans le domaine médical
Des systèmes de workflow d’entreprise
Des applications financières
De la biotechnologie
Des systèmes pour des Centres d'appel
Des sous-systèmes à laser ajustable pour réseau fibre optique
Des environnements de développement (IDE)
Des systèmes avec des exigences de disponibilité de 99.99999% 24x7
Des applications base de données de plusieurs terabytes
Des produits de communication « Media-neutral »
Des applications Web innovantes

---
Vocabulaire
Traduction : Claude Aubry
Limite de durée (sprint ou réunion)
Bloc de temps
Time-box
Bilan d’itération
Rétrospective du sprint
Sprint retrospective
Revue d’itération
Revue du sprint
Sprint review meeting
Exécutable avec des fonctionnalités utilisables
Produit partiel potentiellement livrable
Potentially shippable product increment
Réunion d’équipe quotidienne (1/4h)
Scrum (Mêlée quotidienne)
Scrum daily meeting
Partie-prenante
Intervenant
Stakeholder
Facilitateur de processus
ScrumMaster
ScrumMaster
Représentants des clients
Propriétaire du produit
Product Owner
Plan d’itération
Backlog du sprint
Sprint Backlog
Référentiel des exigences
Backlog du produit
Product Backlog
Itération
Sprint
Sprint
Français
English

---
Caractéristiques de Scrum
Un des processus agiles
Equipe auto-organisée
Avancement du produit par une série de « sprints » d’un mois
Exigences définies comme des éléments d’une liste appelée « backlog du produit »
Indépendant des pratiques d’ingénierie
Utilisation de règles génériques permettant de créer un environnement agile pour un projet

---
Niveau de bruit du projet
Source : Strategic Management and Organizational Dynamics par Ralph Stacey dans Agile Software Development with Scrum par Ken Schwaber et Mike Beedle.
Simple
Compliqué
Anarchie
Complexe
maîtrisée
nouvelle
Technologie
comprises
loin d’être comprises
Exigences

---
Survol de Scrum
Source : Adapté de Agile Software Development with Scrum par Ken Schwaber et Mike Beedle.

---
Le ScrumMaster
Représente le management du projet
Responsable de faire appliquer par l’équipe les valeurs et les pratiques de Scrum
Son job est de faciliter la résolution des problèmes

---
L’équipe Scrum
Généralement composée de 5 à 10 personnes
Regroupant tous les rôles nécessaires au développement
  - Architecte, concepteur, développeur, spécialiste IHM, testeur, etc.
Membres à plein temps sur le projet, de préférence
  - Exceptions possibles (administrateur, …)
L’équipe s’organise par elle-même
  - Normalement pas de titre mais c’est rarement possible
La composition de l’équipe ne doit pas changer pendant un Sprint

---
Sprints
Les projets Scrum progressent par une série de Sprints
  - Equivalents aux itérations XP
La durée d’un Sprint est de 30 jours
  - +/- une semaine ou 2
    - Une durée constante apporte un meilleur rythme
Le produit (partiel) est conçu, codé et testé pendant le Sprint

---
Activités séquentielles vs. parallèles
Source : “The New New Product Development Game”, Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, Harvard Business Review, Janvier 1986.

---
Stabilité pendant un sprint
La durée (courte) des Sprints doit permettre de différer la prise en compte d’un changement jusqu’au prochain Sprint
Sprint
Entrées
Code testé
Changement

---
Backlog du produit
La liste de toutes les exigences nécessitant du travail dans le cadre du développement du produit
  - Souvent une combinaison
    - d’exigences fonctionnelles, « user stories »
      - Exemple : chercher et remplacer du texte
    - et d'exigences non fonctionnelles
      - Exemple : améliorer la gestion des exceptions
La liste est priorisée par le Propriétaire du produit
  - C'est le représentant des clients, utilisateurs, marketing, chef de produit…

---
Exemple de Backlog du produit

---
Réunion de planification du Sprint
Réunion de
planification
du Sprint
But du Sprint
Backlog du Sprint
Backlog du Produit
Capacité de l’équipe
Contexte Métier
Technologie
Produit actuel
Propriétaire Produit
Equipe Scrum
Management
Clients

---
Le but du Sprint
La description rapide du thème majeur du Sprint
Sciences de la vie
“Fournir les fonctionnalités nécessaires pour des études génétiques sur la population.”
Application Base de données
“Faire tourner l’application sur MySQL en plus d’Oracle.”
Services financiers
“Support de plus d’indicateurs techniques que la société ABC pour les données de streaming en temps réel.”

---
Du but du Sprint au Backlog du Sprint
L’équipe Scrum étudie le but du Sprint et identifie les tâches nécessaires pour chaque exigence du Backlog du produit
L’équipe s'organise pour parvenir au but
  - Il n’y a pas un chef qui assigne les tâches aux personnes : les décisions sont prises par l’équipe
Le Backlog du Sprint est créé
  - Liste des tâches
  - Estimation du temps à passer sur chacune

---
Exemple de Backlog de Sprint

---
Vie du Backlog du Sprint
Changements pendant le Sprint
  - L’équipe ajoute de nouvelles tâches quand elle juge que c’est nécessaire pour le but fixé
  - L’équipe peut supprimer des tâches devenues inutiles
  - Attention : Le Backlog du Sprint ne peut être mis à jour que par l’équipe elle-même
Les estimations du reste à faire sur les tâches sont actualisées tous les jours

---
Diagramme de « reste à faire » d’un Sprint

---
Mêlée quotidienne (Scrum)
Paramètres
Tous les jours
Durée limitée à 15 minutes
Tout le monde debout
Pas de résolutions de problèmes
Trois questions :
Qu’as-tu fait hier ?
Que comptes-tu faire aujourd’hui ?
Qu'est-ce qui pourrait empêcher d'y arriver ?
Les “poules” et les “cochons” sont invités
Permet d’éviter des réunions inutiles
Seuls les “cochons” peuvent s’exprimer

---
Questions sur les réunions Scrum
Pourquoi tous les jours ?
  - “Comment fait un projet pour avoir un an de retard ?”
  - “Un jour à la fois.”
      - Fred Brooks, The Mythical Man-Month.
Est-ce que les réunions Scrum peuvent être remplacées par des rapports d’activité envoyés par mail ?
  - Non
    - L’équipe entière doit possèder une vision complète actualisée quotidiennement
    - Créer une pression par les pairs pousse à faire ce qu'on a dit qu'on ferait

---
Contraintes
Une liste complète des contraintes mises sur l’équipe pendant un sprint :
</fin de la liste>

---
Revue du Sprint
L’équipe présente ce qui a été réalisé pendant le Sprint
La présentation comporte une démo des nouvelles fonctionnalités (ou de l’architecture)
Revue informelle
La règle est de ne pas dépasser 2 heures de préparation
Participants
Propriétaire du produit
Clients
Management
Experts du domaine

---
Dernier Sprint avant livraison
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint de
release
Sprints normaux : l’objectif est une première utilisation amicale
  - Bêta testeurs et assimilés pour utilisation juste après le Sprint
Pour le dernier Sprint avant livraison (release)
  - L’équipe prépare le produit à livrer
  - Ce sprint particulier est utile si :
    - les bêta testeurs sont très nombreux
    - une équipe débute avec Scrum
    - la qualité n’est pas ce qu’elle devrait être
  - Ne fait pas partie du standard Scrum (la notion de sprint de release est similaire à la phase de transition du RUP)

---
Dimensionnement de Scrum
Une équipe Scrum est normalement composée de 5 à 10 personnes
Mais on peut utiliser Scrum pour de grands projets
  - Jeff Sutherland a utilisé Scrum pour des groupes de plus de 600 personnes
  - Mike Cohn pour des groupes de plus de 100

---
Scrum de Scrums / Meta-Scrum

---
Comment en savoir plus ?
Web
  - www.mountaingoatsoftware.com/scrum
  - www.controlchaos.com
Livres
  - Agile Software Development with Scrum
    - Ken Schwaber et Mike Beedle
  - Agile Project Management with Scrum
    - Ken Schwaber
Autres
  - scrumdevelopment@yahoogroups.com
  - Le blog de Claude Aubry : http://scrum.aubryconseil.com/ (en français)
Plus d’infos

---
Copyright Notice
Cette création est mise à disposition selon le Contrat Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Traduit et adapté par Claude Aubry avec la permission de Mike Cohn
Les backlogs et burndown charts ont été réalisés avec l'outil IceScrum (http://www.icescrum.org)